**Техническое задание на**

 **подготовку инженерных записок по Проекту «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59»**

1. Инженерная записка Надзорной компании должна подтверждать:
2. обоснованность и целевое назначение платежей Заемщика с приложением копий документов, подтверждающих объем выполненных работ/ услуг, подлежащих оплате (договор, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), товарно-транспортные накладные на оборудование/ грузовая таможенная декларация/ договор на оказание услуг таможенного брокера или иной документ, подтверждающий необходимость оплаты таможенной пошлины, акт приема-передачи оборудования, счет на оплату;
3. отсутствие изменений величины Бюджета Проекта, более чем на 5% (в том числе постатейно не более чем на 10% в соответствии с Приложением к Техническому заданию). По статьям затрат, не связанным со строительно-монтажными работами, закупкой и монтажом оборудования, допускается отклонение в сторону увеличения или уменьшения более чем на 5%, если такое отклонение не превышает 2% от Бюджета Проекта;
4. отсутствие отставания от графика производства работ по строительству соответствующих Объектов, входящих в состав Проекта, более чем на 3 месяца (при наличии отставания);
5. соответствие договоров, по которым планируется осуществлять оплату, целям Проекта, Бюджету Проекта, проектной документации, по которой получено положительное заключение государственной/негосударственной экспертизы, требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего решения;
6. соответствие объемов и стоимости оплачиваемых работ, а также расценок на них, проектно-сметной документации, рыночным условиям, фактически выполненным работам, Бюджету Проекта и соответствие порядка платежей условиям заключенных договоров;
7. наличие действующего разрешения на строительство объектов, входящих в состав Проекта;
8. соответствие стоимости закупаемого оборудования рыночным условиям;
9. что заявленные к оплате выполненные работы, поставленное оборудование, авансовые платежи, прочие затраты, осуществленные Заемщиком в рамках реализации Проекта, ранее в заявки на выдачу кредитных средств не включались и за счет собственного участия и кредитных средств не оплачивались.
10. осуществления Заемщиком финансирования Проекта за счет собственного участия в объеме не менее 25% от Бюджета Проекта.